# Informações Gerais

| #### Mês de Referência: | #### Data de status: | #### Unidade Responsável: |
| --- | --- | --- |
| Gestor do Projeto: |  |  |

# Cronograma de Execução

{As informações do cronograma do projeto na data de status são retiradas do Sistema de Gestão de Projetos, e listam o andamento do projeto e de seus resultados.}

{O gerente do projeto preenche o campo Justificativa, com informações acerca dos desvios observados}

| Projeto e Resultados | Início | Término | % concluído | % Esperado Atual | Status | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | 27/06/2006 | 31/10/2007 | 97% | 100% | Atraso entre 0 e 5% |  |
| Resultado 1 | 27/06/2006 | 06/10/2006 | 100% | 100% | Concluído |  |
| Resultado n | 09/10/2006 | 26/10/2007 | 94% | 100% | Atraso entre 5% e 10% |  |

# Desembolso Orçamentário

{As informações da execução orçamentária do projeto na data de status são retiradas do Sistema de Gestão de Projetos, e listam o desembolso do projeto e de seus resultados.}

{O gerente do projeto preenche o campo Justificativa, com informações acerca dos desvios observados.}

| Projeto e Resultados | $ Real 2008 | $ Previsto 2008 | $ % Realizado | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| Resultado 1 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| Resultado n | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

# Resultados

{Mencionar as principais ações realizadas e os resultados relevantes obtidos com a execução do projeto, no mês de referência.}

# Dificuldades

{Elencar as principais dificuldades enfrentadas com a execução do projeto, no mês de referência, especialmente aquelas que dependam de tomada de decisão administrativa superior, bem como as sugestões de ações para minimizar estas dificuldades.}

# Requisitos de aprovação e controle de versão

| Elaborado por | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| {equipe do projeto} |  |  |
| Revisado por | Data | Assinatura |
| {gerente do projeto} |  |  |
| Recebido por /DGE | Data | Assinatura |

| Atualizações |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Revisado por | Aprovado por |